Notatka

Spotkanie (wideokonferencja) dot. gazyfikacji Gminy Łyszkowice z dnia 27 stycznia 2021 roku.

Uczestnicy spotkania:

* Adam Ruta - wójt Gminy Łyszkowice
* Jerzy Trzciński – dyrektor zarządzający SIME Polska
* Krzysztof Bobryk – kierownik Działu Technicznego SIME Polska
* Adam Domaradzki – przedstawiciel regionalny SIME Polska

W Gminie Łyszkowice aktualnie jest wybudowane ponad 9 km gazociągu od Pszczonowa przez Łyszkowice i Czatolin do Albinowa. Aktualnie przyłączonych do sieci jest 12 obiektów, w tym między innymi: Takeda Pharma Sp. Z o.o., budynek Gminy, Szkoła Podstawowa, Przedszkole i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

Na spotkaniu strony omówiły kierunki dalszej gazyfikacji na najbliższe lata, w następującej kolejności:

1. Budowa ok. 300 m gazociągu wraz z przyłączami w ulicy Projektowanej odbędzie się w drugiej połowie 2021 roku.
2. W kolejnych latach przewidywana jest budowa ok. 650m sieci w ulicy Szkolnej, oraz na osiedlu w ulicach Kościelna, Sportowa (do autostrady), Kusocińskiego, Chełmońskiego, Baczyńskiego, Reymonta i Cmentarna o łącznej długości ok. 2 km. W tych lokalizacjach zwrócono uwagę na w miarę zwartą zabudowę potencjalnych odbiorców, których jest odpowiednio: 20 istniejących domów w ulicy Sportowej i około 76 domów w pozostałych ulicach.
3. Istotnym warunkiem zatwierdzenia inwestycji na kolejne lata jest uprzednie podpisanie odpowiedniej, określonej przez SIME ilości Umów przyłączeniowych z klientami wraz z opłaceniem faktury za przyłączenie do sieci. Dopiero po zaksięgowaniu ostatniej wpłaty rozpocznie się realizacja zadania.
4. Inwestycja budowy gazociągu za autostradą w kierunku Wrzeczka uzależniona jest od decyzji inwestora o budowie farmaceutycznego centrum logistycznego.

Notatkę sporządził

Adam Domeradzki

**Złącznik**: mapa poglądowa